附件2

长沙市雨花区创建“绿色完整”居住社区生活圈任务铺排表（2022－2025年）

单位：个

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道 | 生活圈  任务总数 | 2022年创建数 | 2023年计划创建数 | | 2024年计划创建数 | | 2025年计划创建数 | |
| AA | AA | AAA | AA | AAA | AA | AAA |
| 1 | 雨花亭 | 4 | 1 |  |  | 1 | 计划创建3个 |  | 计划创建4个 |
| 2 | 高桥 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | 左家塘 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 4 | 侯家塘 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |
| 5 | 砂子塘 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |
| 6 | 东塘 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 7 | 圭塘 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 8 | 黎托 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 9 | 洞井 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10 | 井湾子 | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | 东山 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 同升 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |
| 合计 |  | 49 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |