雨花区20 21 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  :  长沙市沙湾公园管理处

项目名称 :       沙湾公园园林绿化服务项目

报告日期：2022 年4 月7 日

雨花区财政局（制）

项目支出绩效报告表

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 | 沙湾公园园林绿化服务项目 | 项目编号 |  |
| 项目主要内容 | 沙湾公园红线范围内所有原始植被、新植乔木、地被、草皮、花坛等园林绿化维护区域的绿化维护工作。 |
| 项目实施单位 | 长沙市沙湾公园管理处 | 项目主管部门 | 长沙市雨花区园林绿化维护中心 |
| 项目单位负责人 | 许军 | 项目负责人 | 沈晖 |
| 项目属性 | □经常性 □ 一次性 □ 新增 √ 延续 |
| 资金总额及构成 |  |
| 项目起止时间 | 2021.1.1至202110.14 |
| 项目立项依据 | 政府采购相关采购文件、中标通知书 |
| 可行性研究报告结论 | 绿化日常维护，提供优质游园环境 |
| 专家评审论证结论 |  |
| 是否实施政府采购及采购金额 | √ 是 □ 否 |
| 是否实行招投标 | √ 是 □否 |
| 是否实行国库集中支付 | √ 是 □ 否 |
| 是否实行资金报账制 | √ 是 □ 否 |
| 是否实行工程代理制 | □ 是 √ 否 |
| 是否实行投资评审制 | √ 是 □ 否 |
| 是否实行合同管理制 | √ 是 □ 否 |
| 是否实行财政双控账户管理 | □ 是 √ 否 |
| 是否实行财政专户管理 | □ 是 √ 否 |
| 资金安排使用情况（单位：万元） |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | 实际支出 | 结余结转金额 |
|  |  |  | 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | 支出金额 | 支出率 |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县财政 |  | 138.165 | 138.165 | 100 |  | 136.665 |  |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 138.165 | 138.165 | 100 |  | 136.665 | 98.91% |  |
| 预算执行情况（单位：万元） |
| 经济支出科目 | 预算支出内容 | 资金调整内容 | 实际支出 | 资金支出及调整依据 |
| 维修（护）费 | 绿化维护费 |  | 136.665万元 | 沙湾公园园林绿化服务项目政府采购合同、《长沙市沙湾公园园林绿化维护管理考核评价实施方案》 |
| 合计 |  |  | 136.665 | - |
| 资金指标明细 |
| 下达时间 | 下达金额（万元） | 指标文号 | 备注 |
| 2021年1月4日 | 218.65 | 雨财安字【2021】1号 |  |
| 2021年1月18日 | 3 | 雨预安字【2021】0039号 |  |
| 2021年1月22日 | 20.88 | 转预内字1号 |  |
| 2021年1月22日 | 13.85 | 转预内字1号 |  |
| 2021年2月4日 | 27.91 | 雨预安字【2021】0136号 |  |
| 2021年6月15日 | 160 | 财预字【2021】0170 |  |
| 2021年11月5日 | 27.2 | 雨预安字【2021】0696号 |  |
| 合计 | 471.49 |  | - |
| 项目组织实施管理情况 |
| 项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 1、《长沙市沙湾公园园林绿化维护管理考核评价实施方案》 2、沙湾公园园林绿化服务项目政府采购合同 3、沙湾公园园林绿化服务项目招标文件 4、湖南天茂景观建设工程有限公司投标文件 |
|  | 具体工作措施 | 1、每月组织考核一次，考核结果与经费直接挂钩，考核评分90分以上为合格，满额核发月工作费用，考核评分90分以下85分（含）以上，扣除月工作费用的10%，85分以下80分以上扣除月工作费用的15%，80分以下扣除月工作费用20%。 2、业务科室按照网格分区加强项目的日常检查监督，重点对维护日常作业、人员在岗、作业规程、设备和资材等服务保障投入情况、工作任务完成情况进行检查，及时发现问题并抓好整改落实，日常检查情况纳入月考核评分。 |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 月考核低于90分，按实施办法扣除一定比例工作费用，按程序报分管领导、主管领导审批。 |
|  | 项目完工验收情况 | 由采购代理机构组织专家进行履约验收，验收合格，合同完结。 |
| 绩 效 目 标 情 况 | 项目实际产出 | 1、完成了园内绿化维护基础养护工作，中耕施肥、病虫防治、修剪除杂、防寒抗旱、补栽补种、林相整理等基础作业按季节变化实施到位。 2、五一、十一、春节等重要节日日进行了园内环境美化，主要为花坛时令花卉更换。 |
|  | 项目实际效益 | 1、日常基础养护到位，园内各类植物生长状态良好，植物成活率及保存率均为98%以上，绿地内整洁卫生，无枯枝败叶，无缺株、死苗，园林设施完好，功能正常。 2、实施了重要节假日花卉布置环境美化，提高了公园景观观赏效果，满足了市民观赏需求。 |
|  | 问题与分析 | 无 |
|  | 整改落实情况 | 无 |
| 绩 效 评 价 情 况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： √是 □否 |
|  |  | 是否引入第三方评价机构：√是 □否 机构名称： |
|  | 上年度评价后改进措施 | 加大了日常检查监督力度和技术指导力度，确保维护工作的专业性、效率性。 |
|  | 人员安排 | 无 |
|  | 实施步骤 | 无 |
| 存在问题与建议 |
| 问题 | 建议 |
| 无 | 无 |
| 绩效评价自评表 |
| 指标名称 | 权重（%） | 目标值 | 自评得分 | 指标说明 |
| 一、投入 | 20.00 |  | 20 |  |
| （一）项目立项 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、项目立项规范性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 2、绩效目标合理性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 3、绩效指标明确性 | 4.00 | 4 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| （二）资金落实 | 8.00 |  | 8 |  |
| 1、资金到位率 | 4.00 | 4 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 2、到位及时率 | 4.00 | 4 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
| 二、过程 | 30.00 |  | 30 |  |
| （一）业务管理 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 2、制度执行有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
| 3、项目质量可控性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| （二）财务管理 | 18.00 |  | 18 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
| 2、资金使用合规性 | 10.00 | 10 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 3、财务监控有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
| 个性指标 | 50.00 | 50 | 49 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 总 分 | 100 | 100 | 99 |  |
| 主 管 部 门 审 核 意 见 | 主管部门（盖章）： |

附2：

园林绿化服务项目财政支出绩效报告

一、项目基本情况

该项目基本性质为园林绿化服务类，主要对沙湾公园红线范围内所有原始植被、新植乔木、地被、草皮、花坛等园林绿化维护区域进行绿化养护服务，其中草坪6.8万平方米，新植乔木区12.83万平方米（各类乔木下均植有地被、绿篱、花卉等），原始植被区5.3万平方米，合计总面积24.93万平方米。

绩效总目标：按照招标文件的工作内容、标准要求完成新植区域乔灌木、地被、草坪、水生植物等植物景观的养护管理，补栽补种、中耕施肥、病虫防治、修剪除杂、防寒抗旱等基础作业措施到位；完成原始林区乔灌木、地被的养护管理，林相整理、白蚁防治、边坡复绿等作业措施到位；完成重大节假日环境美化布置、节点位置花镜营造、黑麦草追播工作等交办工作，全面提升公园绿化维护精细化、专业化水平，提高景观维护效果。
    阶段性目标：每月组织对工作实施情况进行检查和考核，每半年集中对项目实施情况进行评价。

二、项目资金管理情况

根据项目招标文件以及中标单位投标文件要求制定了《长沙市沙湾公园园林绿化维护管理考核评价实施方案》，每月严格按照实施办法组织对月度绿化日常工作实施情况进行考核评价，根据考评结果核发当月工作费用。资金审批程序规范，原始凭证均有分管和主管领导审批，且项目资金均通过国库集中支付给项目实施单位。

三、项目资金安排情况

该项目中标合同金额为558.495万元，时间为2018年9月1日至2021年8月31日，服务期三年，合同一年一签，合同年度金额为186.165万元。2020年10月份对该合同进行了续签，为本项目第三个服务年度，服务期限为2020年10月15日至2021年10月14日。2021年根据合同约定，1月至10月项目实际支付资金136.665万元。

四、项目资金使用情况

| 实际投入资金（万元） | 项目类别 | 本年度实际支出数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 136.665 | 1.15-2.14工作费用 | 15 |
|  | 2.15-3.14工作费用 | 15 |
|  | 3.15-4.14工作费用 | 15 |
|  | 4.15-5.14工作费用 | 15 |
|  | 5.15-6.14工作费用 | 15 |
|  | 6.15-7.14工作费用 | 15 |
|  | 7.15-8.14工作费用 | 15 |
|  | 8.15-9.14工作费用 | 13.5 |
|  | 9.15-10.14日工作费用 | 18.1650 |
|  | 合计 | 136.665 |

五、项目绩效完成情况

经济性：公园为一级精细化养护绿地，项目投入资金与定额标准存在一定的差距，仅能确保绿化的基础养护。

效率性：中耕施肥、病虫防治、修剪除杂、防寒抗旱、补栽补种、林相整理等基础作业到位，五一、十一、春节进行了花卉布置和摆花，基本按照绩效目标完成了工作任务。

有效性：各类植物生长状态良好，植物成活率及保存率均为98%以上，绿地内无枯枝败叶，无缺株、死苗，园林设施完好，功能正常，基础养护管理到位。

可持续性：应持续保障并逐年增加项目投入资金，以巩固园林绿化维护成果，提升公园的整体景观效果，满足市民精神文化需求。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析或有关建议

目前实行的考评体系，将招标文件中的工作内容和要求进行了细化和明确，将考核结果与工作费用挂钩，约束了项目实施单位严格按照投标承诺履行工作职责。

七、其他需要说明的问题

沙湾公园地势高差较大，公园给水系统容量不能满足公园用水需求，特别是高温抗旱季节，绿化抗旱用水无法保证，容易发生苗木干旱死亡现象。

建议区财政能酌情逐年增加公园绿化投入，用于公园绿化基础设施建设和景观品质提升。