雨花区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    长沙市雨花区市政设施维护中心

预算编码              058001

报告日期： 2022年 4月2日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 53 | 41 | 77.36% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2、出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务接待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出： | 12,793.76 | 1800.00 | 13659.72 |
| 1、业务工作专项 | 12,793.76 | 1800.00 | 13659.72 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 153.97 | 96.00 | 90.10 |
| 其中：办公经费 | 20.56 | 63.00 | 33.78 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.78 | 0.00 | 1.02 |
| 会议费、培训费 | 0.74 | 0.00 | 0.25 |
| 政府采购金额 | —— | 0.00 | 18.81 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 631.37 | 16,230.37 |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 不浪费材料，爱惜车辆设备，定期保养 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

全中心核定编制53人，截至2021年12月31日在职在岗41人，退休职工78人，合同制聘用人员63人（含市政公司聘用人员12人），合同聘用制民工40人。内设办公室、财务室、后勤保障室、路政巡查室、工程技术室、技术成本室、维护室七个科室。总资产达2,697.51万元的市政维护、管理、建设综合部门。

主要职能：1、负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。2、参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。3、负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收（包含社区、小区）的技术性工作；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收。4、负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。5、负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。6、参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。7、完成上级交办的其它任务。

重点工作计划：完成市对区绩效考核任务；完全区对我中心绩效考核任务；扎实推进“一圈两场三道”建设，黎郡小学人行天桥，区人大重点督办项目砂子塘万境水岸小学人行天桥均顺利完工；石碑大港流域水环境综合治理工程任务万芙路、雀园路截污干管项目完成竣工验收；劳动西路提质改造顺利完工，整体面貌焕然一新；市人大交办民生实事项目紫薇路提质改造提前交付；认真落实“洁净雨花”、“中非经贸论坛”、“省花博会”等重要活动要求，针对路面人行道破损、排水不畅等问题，加大维护力度；完成全区窨井整治改造、老旧化粪池改造、管网清淤、支路街巷提质改造、人行天桥等项目建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

日常维护方面：2021年1月至12月共处置市、区数字化来单14190条，12345工单1145条，共计完成路面修复10.6万平方米，修复人行道4.2万平方米，调修侧平石4896米，修复隔离设施4488处，调整各类井座562套，更换各型井盖、沟盖板1632块，管网疏浚12.2万米，清掏泄水井3.9万座次，清理淤泥1739吨，清掏化粪池1446座次，数字化工单处置率为100%，确保了市政道路正常运转。

城区防汛方面：为应对今年的城区防汛工作，我们着重在以下几个方面开展工作。一是汛前准备更加全面。按照“早动手、早部署、早落实”工作原则，优化完善城区防涝排渍工作方案和应急预案；组织开展全区范围内重要单位、重点项目防涝排渍工作专项督查，敦促相关单位迅速整改落实；强化防汛人员配备，建立健全物资、设备台账，对各类设备及时维护保养，确保现有抽排设备正常运转。二是汛时处置更加及时。对辖区内的防涝排渍任务分工进行多重力量配置，实时报送巡查、积水、内涝情况，应急队伍快速出动、精准处置，确保城区安全度汛；汛后加大整治力度，对辖区内各类排水设施开展“地毯式”清查，确保管井无损毁、沟渠无堵塞、井盖无缺失。三是应急处突更加有力。强化与气象部门的联动，按维护片区落实人员守点职责，加大应急处置力度。全年防汛累计共出动车辆1639台次，出动人员8679人次，及时处置了火车南站湘凤路、新建路二十一中前等内涝险情，确保城区无长时间、大面积的积水情况发生。

迎检保障及应急方面：一是文明创建更深更实。紧紧围绕创建全国文明典范城市测评体系的各项指标，提前动员部署，挂图作战，主要领导靠前指挥、身先士卒，班子成员精准调度、精细铺排，中心干部职工全员上路巡查守点，确保问题及时发现，及时反馈，及时处置，应急抢修班组全天候待命出动，确保各类问题随时动态“清零”，高效圆满完成了文明典范城市创建迎国检工作。二是按时完成应急抢险任务，20天时间及时排除砂子塘街道果茶巷路面塌陷重大险情；2个晚上圆满完成万家丽路天际岭隧道路面沥青摊铺；1个通宵完成劳动东路桥梁涵洞18000㎡油漆粉刷任务；15天时间完成省重大项目观摩比亚迪21000㎡道路沥青摊铺工作；省花博会沥青路提质工程；时代阳光大道与万家丽路交汇口路面交通安全整治；中非经贸博览会重点路段维修工程等都圆满完成。

专项整治方面：认真落实“洁净雨花”、“百日奋战 扮靓星城”、“中非经贸论坛”、“省花博会”、项目观摩等重要活动要求，结合无障碍设施专项整治、交通安全隐患专项整治、“洁净雨花”集中整治等大型活动和重点工作，从31条重要道路以及16个雨花区中央驻湘单位、省直机关入手，针对路面人行道破损、无障碍设施不规范、排水不畅等问题，加大维护力度，在短时间内使市政道路品质有了明显改观。

项目建设方面：一是全力推进民生项目建设。市对区考核任务“一圈二场三道”项目黎郡小学人行天桥，区人大重点督办项目砂子塘万境水岸小学人行天桥均顺利完工；石碑大港流域水环境综合治理工程任务万芙路、雀园路截污干管项目完成竣工验收。二是精细实施道路提质改造。市“五纵五横”项目劳动西路提质改造顺利完工，整体面貌焕然一新；市人大交办民生实事项目紫薇路提质改造提前交付，中央、省、市、区媒体争相报道，周边群众一致好评；完成17处易渍堵点改造；完成19条重点道路物探坑洞安全隐患检测；开展城区主次干道窨井整治，更换四防井盖965座。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出：2570.65万元，其中：工资福利支出：1873.94万元，用于职工工资福利支出；商品和服务支出：90.10万元，用于保证中心正常运转的办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、维修（护）费等日常运行公用经费支出；对个人和家庭的补助：587.80万元，用于退休人员支出；资本性支出：18.81万元，用于专用设备购买。

“三公”经费支出0.00万元（其中公务接待费0.00万元，公务车购置费为0.00万元，公务用车及运行维护费0.00万元，因公出国出境为0.00万元）。

（二）专项支出

2021年雨花区市政设施维护中心项目支出：13659.72万元（其中：道路日常维护经费1346.63万元；沟渠日常维护经费132.15万元；社区日常维护经费86.25万元；专用材料费614.51万元；业务车辆费用217.59万元；专项任务业务经费10935.60万元；社区整治工程经费325.85万元；安全生产保护费用1.14万元）均为财政拨款收入。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

市政专项维护主要由维护室负责，共分为行道维护（四个片区各两个外包班组、行道数字化外包4个班组）、道路维护（日常维护6个班组、应急维护）、排水设施维护（圭塘河排口维护一个班组，排水改造班组，排水清掏4个班组，管道疏通一个班组，联合疏通一个班组，化粪池清掏2个班组）3个大的工种。其中，除排水清掏四个班组、管道疏通班组、联合疏通班组为聘用人员以外，其他劳务人员均采取政府采购方式进行了劳务外包。

（二）专项管理情况分析

依据《长沙市城市维护管理和执法工作标准规范（长城管办字[2014]6号）、《雨花区市政局维护科民工管理办法》、《雨花区市政局项目管理制度》、《雨花区市政局维护作业标准》、《关于实施雨花区市政局数字化案卷处置的相关规定》等制度执行。

项目来源：平台数字化、城管110、市民投诉12345、社区传真、市、区长信箱、日常维护。

完成验收：市政维护、市政专项工程任务，完成平台数字化、城管110、市民投诉12345回访满意、社区完成单签字盖章并都有相关签证和验收资料等。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

本单位强化制度建设，健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，进一步提高资产管理水平。

（二）运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人负责资产系统管理；实物资产由办公室、后勤保障室进行管理及使用情况监督。各科室全面履行职能，积极推进工作。

一是加强资产配置管理。本单位资产配置严格按照雨花区国有资产配置规定执行，单位提出资产配置申请，国资部门进行审核、批准后才能进行政府采购。

二是加强资产处置管理。本单位资产处置严格执行雨花区行政事业单位国有资产管理办法，凡涉及资产调拨、捐赠、报废等处置事项，均报雨花区国资部门批准，单位不得随意处置资产。

三是进一步完善资产移交手续。资产移交严格按程序办理移交手续。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费本年预算数为0，本年支出数也为0。

2、预算执行方面。

我中心严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

3、预算管理方面。

部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

（二）效率性分析和有效性分析

预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（三）可持续性分析

雨花区市政设施维护中心将市政维护建设作为反映雨花区形象的窗口，通过市政日常维护项目的实施，对破损道路及人行道的及时维护，提高道路的使用寿命，避免重复建设，提高资金的使用效率，同时也提高行车速度并保证驾驶安全；通过对排水系统及窨井设施的维护，保障市民的出行安全，大大提高市民满意度，助力打造品质雨花。

六、存在的主要问题

一是由于我区重点项目、地铁施工等导致市政设施破坏严重,加大了市政维护的难度。

二是因新建道路移交，维护面积逐年增加，但维护设施量还是根据2017年本底进行核算，导致经费严重不足。

三是存在年中追加预算情况，除政策性追加的人员经费外，一些项目支出没有列入年初预算而是采取年中追加的形式。

七、改进措施和有关建议

下一步，我中心将进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

相关建议：一是建议区财政部门加大对市政专项维护的投入额度，缩小差距，确保不添“新账”；二是科学、合理、节约利用好维护经费，力争创造更大的社会效益。