雨花区 2021 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  :长沙市雨花区市政设施维护中心

项目名称 :  市政维护劳务费

报告日期： 2022  年  3 月  31 日

雨花区财政局（制）

附件1

项目支出绩效报告表

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目名称 | 市政维护劳务费 | 项目编号 |  |
| 项目主要内容 | 负责雨花区所有道路、人行道及盲道设施维护；负责雨花区所有下水道、明沟维护；负责雨花区所有社区市政维护 |
| 项目实施单位 | 雨花区市政设施维护中心 | 项目主管部门 | 区城管局 |
| 项目单位负责人 | 彭晖 | 项目负责人 | 潘卓 |
| 项目属性 | (经常性 □ 一次性 □ 新增 □ 延续 |
| 资金总额及构成 | 资金总额 1404万元，其中：省（以上）级财政 0万元；市级财政 1404 万元；区县万元；其他自筹 0 万元；贷款 0 万元 |
| 项目起止时间 | 2021年01月起至2021年12月止 |
| 项目立项依据 | 2021年预算 |
| 可行性研究报告结论 | 无 |
| 专家评审论证结论 | 无 |
| 是否实施政府采购及采购金额 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行招投标 | ( 是 □否 |
| 是否实行国库集中支付 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行资金报账制 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行工程代理制 | □ 是 (否 |
| 是否实行投资评审制 | □ 是 (否 |
| 是否实行合同管理制 | (是 □ 否 |
| 是否实行财政双控账户管理 | ( 是 □ 否 |
| 是否实行财政专户管理 | □ 是 ( 否 |
| 资金安排使用情况（单位：万元） |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | 实际支出 | 结余结转金额 |
|  |  |  | 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | 支出金额 | 支出率 |  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县财政 | 372.38 | 736 | 1108.38 | 100.00% | 2021年1月 | 933.67 | 84.24% | 174.71 |
| 市级财政 |  | 668 | 668 | 100.00% | 2021年6月 | 668 | 100.00% |  |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 372.38 | 1404 | 1776.38 |  |  | 1601.67 |  | 174.71 |
| 预算执行情况（单位：万元） |
| 经济支出科目 | 预算支出内容 | 资金调整内容 | 实际支出 | 资金支出及调整依据 |
| 劳务费 | 市政维护劳务费 | 追加180万元 | 1601.67 | 2021年预算 |
| 合计 |  |  | 1601.67 | - |
| 资金指标明细 |
| 下达时间 | 下达金额（万元） | 指标文号 | 备注 |
| 2021年1月5日 | 556.00 | 雨财安字【2021】1号 |  |
| 2021年1月20日 | 57.59 | 转预内字2号 |  |
| 2021年1月21日 | 314.79 | 转预内字1号 |  |
| 2021年6月11日 | 668.00 | 财预字【2021】0170 |  |
| 2021年10月20日 | 180.00 | 雨往来字【2021】0010 |  |
| 合计 | 1776.38 |  | - |
| 项目组织实施管理情况 |
| 项 目 管 理 情 况 | 管理制度和办法名称 | 《长沙市城市维护管理和执法工作标准规范（长城管办字[2014]6号）、《雨花区市政局维护作业标准》、《关于实施雨花区市政局数字化案卷处置的相关规定》 |
|  | 具体工作措施 | 采取制定年度、月度计划的方式拟定工作计划并对工作完成情况进行统计，每月对各线日常维护、数字化案卷处置、内部案卷处置等工作进行检查、考核。 |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 追加180万元经费，用于香樟路、花侯路、长沙大道三条路的专项经费 |
|  | 项目完工验收情况 | 市政维护、市政专项工程任务，完成平台数字化、城管110、市民投诉12345回访满意、社区完成单签字盖章并都有相关签证和验收资料等 |
| 绩 效 目 标 情 况 | 项目实际产出 | 完成17处易渍堵点改造；完成19条重点道路物探坑洞安全隐患检测；开展城区主次干道窨井整治，更换四防井盖965座。对辖区内道路设施进行维护，整修路面约10.6万平方米，修复人行道4.2万平方米，调修侧平石4896米，修复隔离设施4488处，调整各类井座562套，更换各型井盖、沟盖板1632块，管网疏浚12.2万米，清掏泄水井3.9万座次，清理淤泥1739吨，清掏化粪池1446座次。 |
|  | 项目实际效益 | 雨花区市政设施维护中心将市政维护建设作为反映雨花区形象的窗口，通过市政日常维护项目的实施，对破损道路及人行道的及时维护，提高道路的使用寿命，避免重复建设，提高资金的使用效率，同时也提高行车速度并保证驾驶安全；通过对道路的维护，保障市民的出行安全，大大提高市民满意度，助力打造品质雨花。 |
|  | 问题与分析 | 无 |
|  | 整改落实情况 | 无 |
| 绩 效 评 价 情 况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： (是 □否 |
|  |  | 是否引入第三方评价机构： (是 □否 机构名称：湖南大宇联合会计师事务所 |
|  | 上年度评价后改进措施 | 无 |
|  | 人员 安排 | 无 |
|  | 实施 步骤 | 无 |
| 存在问题与建议 |
| 问题 | 建议 |
| 由于我区重点项目、地铁施工等导致市政设施破坏严重,加大了市政维护的难度，因新建道路移交，维护面积逐年增加，但维护设施量还是根据2017年本底进行核算，导致经费严重不足 | 中心将根据市政道路及设施的实际情况，积极争取市级财政支持，科学、合理、节约利用财政资金，力争创造更大的社会效益。 |
| 绩效评价自评表 |
| 指标名称 | 权重（%） | 目标值 | 自评得分 | 指标说明 |
| 一、投入 | 20.00 |  | 19 |  |
| （一）项目立项 | 12.00 |  | 11 |  |
| 1、项目立项规范性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 2、绩效目标合理性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 3、绩效指标明确性 | 4.00 | 4 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| （二）资金落实 | 8.00 |  | 8 |  |
| 1、资金到位率 | 4.00 | 4 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 2、到位及时率 | 4.00 | 4 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
| 二、过程 | 30.00 |  | 27 |  |
| （一）业务管理 | 12.00 |  | 10 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 2、制度执行有效性 | 4.00 | 4 | 3 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
| 3、项目质量可控性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| （二）财务管理 | 18.00 |  | 17 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
| 2、资金使用合规性 | 10.00 | 10 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 3、财务监控有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
| 个性指标 | 50.00 | 50 | 45 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 总 分 | 100 | 100 | 91 |  |
| 主 管 部 门 审 核 意 见 | 主管部门（盖章）： |

附2：

# 财政支出绩效报告

# 为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，现将评价工作情况报告如下：

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 主要职能：负责贯彻落实中央、省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规；参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收；负责对雨花区范围内主、次干道市政设施的维护和路政巡查；按规定参与市政类行政许可事项的现场查勘、批后监管、恢复标准及验收；参与城市道路赔偿、补偿费的核量计费工作；负责对擅自占用、挖掘城市道路，违规设置各种箱柜、管线、杆线等市政类问题，移交执法部门进行执法，执法后对恢复情况进行验收；负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好；参与对省、市重点工程建设项目交通疏解道路按设计方案组织道路及排水设施验收。重点工程完工后，负责市政设施移交手续的办理。

# （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

# 1、项目预期总目标及阶段性目标：

# 阶段性目标：沟通路平，市政设施完好无损，下水管道及化粪池通畅

# 预期总目标：确保市政设施完好，有效提高城市防涝排渍能力，保证城市道路交通安全，为促进城市全面发展奠定基础

# 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 项目的性质：本项目为经常性项目，

# 项目的用途：保障全区市政道路及附属设施的完好，确保行车、行人安全

# 项目主要内容：负责对雨花区范围内城市道路、人行道及盲道、排水管网和其他市政设施进行维护与管理

# 4、涉及范围：雨花区范围内

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排情况

# 2021年市政维护劳务费项目预算资金1,224.00万元，实际拨付1,224.00万元，其中区财政资金556万元，市财政资金668万元，市、区财政拨付资金及时。区财政于2021年10月追加180万元经费，用于香樟路、花侯路、长沙大道三条路的专项经费。

# （二）项目资金使用情况

# 市政维护劳务费专项资金上年结余65.94万元，本年实际拨付1404.00万元，其中市财政本年拨付市政维护劳务费专项资金668万元，区财政年初拨付市政维护劳务费专项资金556万元，区财政年中拨付专项市政维护劳务费180万元。本年实际支出1601.67万元，其中市财政资金支出668万元，区财政资金支出561.29万元，上年结余资金支出372.38万元。本年资金结余174.71万元,资金支出率84.24%。资金结余原因：2021年末财政资金紧张。

# （三）项目资金管理情况

# 我中心严格按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）、《关于推进雨花区预算绩效管理的意见》（雨政办发[2013]28号）、《雨花区市政局财务管理制度》进行资金预算管理、支出管理，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保项目资金得到合理、有效的利用。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 雨花区市政设施维护中心制定了详实的项目实施计划：设立项目实施责任机构并明确具体的项目责任人，落实项目实施责任；制定业务考评机制，提高工作效率，促进各项维护业务的常态化；购置日常维护所需的机械设备，机械化作业水平不断提高；制定安全应急、重大事故、雨季汛期等突发情况的应急预案，保证事故处理科学有序。

# （二）项目管理情况

中心依据《长沙市城市维护管理和执法工作标准规范（长城管办字[2014]6号）、《雨花区市政局维护科民工管理办法》、《雨花区市政局项目管理制度》、《雨花区市政局维护作业标准》、《关于实施雨花区市政局数字化案卷处置的相关规定》等内部管理和监督制度，提高工作效率，促进各项业务的常态化，由维护室对维护质量及维护效果进行监督管理，由技术成本室对市政维护劳务费结算情况进行内部审计，确保维护劳务费支出严格遵循财务制度，专款专用。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

# 1、项目的经济性分析：能够严格控制支出，照合同约定进行，没有超出预算范围的无关活动。

# 2、项目的效率性分析：项目于2021年1月开始实施，项目进展顺利，项目整体完成质量好，项目于2021年12月按期完成市政设施维护任务。

3、项目的有效性分析：通过对市政设施的日常巡查及维护，可有效的解决市政设施中存在的安全隐患，保证市政设施的正常使用，保障市民出行安全

4、项目的可持续性：通过开展城市基础设施维修养护工程项目建设，完善市政道路维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活

# （二）项目绩效目标未完成原因分析。

# 无

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划。

我中心将继续做好市政维护工作，做到了市民反映的问题能够及时反应、及时解决，保障城市道路交通安全和市民正常生活。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议。

主要经验及做法：市政道路每天都有不同程度的损坏，要安排工作人员每日进行巡查，发现路面、人行道损坏的要及时安排维修队进行修复，才能最大限度完善市政道路路面，确保市民的出行安全

存在问题：一是由于我区重点项目、地铁施工等导致市政设施破坏严重,加大了市政维护的难度，二是因新建道路移交，维护面积逐年增加，但维护设施量还是根据2017年本底进行核算，导致经费严重不足。

相关建议：一是建议区财政部门加大对市政专项维护的投入额度，缩小差距，确保不添“新账”；二是科学、合理、节约利用好维护经费，力争创造更大的社会效益。

# （三）其他。无

# 六、项目评价工作情况。

该项目评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，有招投标文件、劳务合同、财务发票、等互相印证。我中心安排专业人员对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。