雨花区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     长沙市雨花区公共工程建设中心

预算编码                      308

报告日期：2022年 4月20日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市雨花区审计局

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29（含人才引进） | 25（含人才引进） | 86.21% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 0万元 | 0.5万元 | 0万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 其中：公车购置 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 公车运行维护 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2、出国经费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 3、公务接待 | 0万元 | 0.5万元 | 0万元 |
| 项目支出： | 101.14万元 | 84.75 | 84.75万元 |
| 1、业务工作专项 | 101.14万元 | 84.75 | 84.75万元 |
| 2、运行维护专项 | 0万元 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 55.27万元 | 96.45万元 | 129.63万元 |
| 其中：办公经费 | 18.69万元 | 20万元 | 12.86万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 会议费、培训费 | 4.04万元 | 5.5万元 | 0万元 |
| 政府采购金额 | —— | 24.42万元 | 19.67万元 |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出，2021年三公经费支出为0万元 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件3

部门整体支出绩效报告

- 部门概况

（一）部门基本情况

主要职能。贯彻执行区政府部门职能职责分工，主要负责区政府投资工程项目的建设（或代建）实施和监督管理工作，以及省市重点工程项目的拆迁协调服务工作。主要职责如下：

1、负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

2、负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

3、负责区政府部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

4、 负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

5、 负责已建设项目的后期改造工作。

6、负责区公共工程建设中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

7、负责区政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

8、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

机构设置情况。

公建中心内设机构包括：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科、重点工程项目综合协调办公室9个科室。

人员情况。

2021年年末在职在编干部25人（含人才引进人员6人），退役军人1人。外聘专技人员36人，退休2人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出1230.62万元。

1、基本支出1145.87万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出84.75万元，主要为重点工程建设管理专项经费、2020年度重点工程建设项目管理奖。

- 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1145.87万元，其中人员经费1016.24万元，公用经费129.63万元。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。“三公”经费0万元，其中0万元为公务用车运行维护费，0万元为公务接待费。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。

2021年本单位年初预算安排5万元，年后大专项预算增加79.75万元，落实资金为84.75万元，均为财政拨款资金，全部安排落实于专项工作中。

2、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2021年本单位项目资金支出84.75万元，用于重点工程建设管理专项经费5万元、2020年度重点工程建设项目管理奖79.75万元。

重点工程建设管理专项经费根据重点工程建设计划，推进重点工程建设进度，严格执行国家财经法律法规和内部控制管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益；重点工程建设考核按照《雨花区重点工程建设奖励考核办法》（雨重发【2013】3号），严格执行国家财经法律法规和内部控制管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。项目资金使用实行专款专用的原则。专项资金使用实行申报制度。需要使用专项资金时，由职能部门向财务人员提交有关专项资金用款预算，项目实施有关文件及领导批示等文本资料。财务人员根据上述文本资料进行初审，报相关主管领导审批后提交到财政归口科室终审，最后按专项项目进度一般由财政进行直接支付。

- 部门专项组织实施情况

（一） 严格控制，加强预算管理。

1. 根据《中华人民共和国预算法》及本级预算编制相关规定，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。

2. 根据内控制度规定，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规，严格控制开支范围和金额。

（二）厉行节约，加强经费管理。

1. 严格公务接待管理制度。从接待原则、接待范围、接待程序、接待标准等方面明确接待工作的具体事项。严格实行公务接待预算管理和总额限定，坚持事前审批和从严把关，规范资金支付。严格支出审核和报销，做到手续完备，单据齐全。

2. 加强其他办公性行政经费管理。认真贯彻落实中央和省、市关于厉行节约反对浪费的各项政策规定，坚持先预算，后审批，再开支的原则，严禁超预算或无预算安排支出。

（三）不断完善，加强资金日常管控。

1. 加强资金管理。严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。涉及到“三重一大”事项 ，需集体研究同意后方可开支。项目资金的管理科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面。

2. 做好年终决算。按规定编制完整、准确的决算，确保项目资金使用情况数据真实、完整。

3. 强化审核监督。所有项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政部门的日常性监督。

- 资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

一是严格按照相关政策要求，统筹安排，合理利用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。同时，严格按程序对报废资产进行处置；二是及时完善资产管理系统，按规定建账，确保资产管理系统数据真实、准确，与财务资产数据一致；三是开展好资产清查工作，确保资产有效合理使用、不流失，发挥资产使用最大效率。

- 部门整体支出绩效情况，反映部门履职及履职效益情况。

（一）聚焦主责主业创先争优，项目建设成果显著。

1、市政道路项目建设稳步实施。完成鄱阳小学周边道路提质改造、政修路、双塘路、豹塘路、洞井路5条市政道路建设，通车里程3.233公里。完成万家丽路（香樟路—木莲冲路）、万家丽路（时代阳光大道—万芙路）、京珠辅道、大桥路、长沙大道跨万家丽路5个电力埋管项目建设，正在全力推进林科路（北）、高升路箱涵、金海路箱涵等项目建设。

2、社会民生项目建设有序开展。实现雨花区中心消防站、圭塘小学扩建工程、建丰公寓挡墙支护工程3个项目投入使用，正在大力推进花侯小学、德馨园学校、雨花分局执法办案中心、燕子岭小学、井圭路小学运动场及地下停车场项目等5个工程项目建设。

3、省市重点工程服务优质高效。成立重点工程项目综合协调办公室，重点对接的省市重点项目有雅塘冲路（韶山路一圭塘路）、车站南路（劳动路一桔园立交）、红旗南路（战备路一绕城高速）、韶山南路（西湖路一昭山大道）等项目，为省市在区重点工程顺利推进提供坚实保障。

（二）坚持精细管理精益求精，前期工作高效运转。

1、科学编制2022年政府投资建设工程项目计划。根据全区财政情况，紧紧围绕重点片区发展需要以及群众最关心最亟需解决的民生问题，科学谋划实施一批重点工程项目。目前，已在征求相关部门意见的基础上形成了计划初稿，初步铺排项目48个，其中新建项目13个，续建项目16个，预备项目10个，前期研究项目9个，预计年度投资3.422亿元。

2、设计工作持续优化。根据已完成项目的变更及使用情况，总结经验形成设计要点，进一步整理编制《工程项目勘察设计管理指导手册》，不断提高服务水平和设计质量。加强业主单位、沿线单位多方沟通协调，优化设计方案，提升适用性和实用性，尽可能的减少后期变更。全年，中心完成7个项目施工图设计，2个项目重大设计变更技术审查，13个项目方案研究及10个项目规划调整。

3、报建工作日臻完善。通过公开筛选、严格核查，积极整合优化原资源库，更新合格的报建代理单位13家，并将4个2021年新建项目外包至报建代理单位进行相关规划、用地、施工许可流程工作，进一步提升报建效率，加快完善报建审批。全年，中心取得全塘路、高升路（和升路-洞和路）等4个项目立项批复，5个项目工程规划许可证、6个项目施工许可证。

4、招标工作规范细致。严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、区公管办以及中心项目发包相关规定开展招投标工作，全年共进行132个各类项目的发包，确保重点工程项目廉洁、高效推进。进一步完善合同样本，规范合同签订工作，全年审核各类合同194份，其中送审财评各类合同104份，已完成签订159份，并新修订全过程工程咨询合同版本2个，修改小型工程施工合同版本1个。

5、造价工作严谨高效。严格把关政府资金的使用，精准实施造价管理，全年共向区财评报送各类预算项目99个，已完成75个。面对弱电系统工程政府采购预算的新情况，按照一编、一审，加上自审的三道程序严格把关，精准进行项目弱电项目采购预算编审，确保项目有序推进。同时，报送各类结算项目62个，完成结算项目47个，进一步加快了项目投资的转化，提高工作效率。

（三）坚持服务中心强基固本，自身建设全面发展。

1、党史学习教育扎实开展。中心紧紧围绕党史学习教育组织开展党组理论学习9次，邀请专家宣讲3次，开展专题学习研讨4次、红色观影4次、赴浏阳文家市秋收起义开展体验式学习1次、书记讲党课1次，及时进行党的十九届六中全会、省第十二次党代会、长沙市第十四次党代会精神专题学习，推动理论学习走深走实，鼓起中心干部职工迈进新征程、奋进新时代的精气神。进一步发挥党组织服务群众的战斗堡垒作用和中心党员的先锋模范带头作用，紧扣“我为群众办实事”，将拉通官寺冲路、联点社区怡园社区怡美路下水井盖更换等17件民生实事纳入民生实事清单，切实解决群众“急愁难盼”问题，已完成浦沅社区提质改造、石坝路涵洞修缮等11件民生实事，其余事项也在紧锣密鼓推进。

2、党风廉政建设持续深入。坚决落实全面从严治党主体责任，坚持以开展廉政谈话、观看廉政教育警示片、上廉政党课、开展项目廉政风险点的自查自纠等形式纵深推进清廉公建建设。今年，中心共组织观看廉政教育警示片2次、专题学习研讨4次，持续深入推进党风廉政建设。充分利用“学习强国”APP等途径加强理论学习，严格筑牢拒腐防变思想防线，深入排查项目建设推进过程中的廉政风险点，自觉做到忠诚干净担当，确保中心政治生态风清气正。

3、意识形态工作抓紧抓实。坚持党管意识形态的原则，履行意识形态第一责任人职责，督促其他班子按照“一岗双责”抓好分管线上意识形态工作。强化内部监督，落实谈心谈话、保密工作、法治教育工作要求，引导中心干部增强依法防范和打击危害国家安全行为的意识，提升网络安全意识和防范能力。全年开展舆情研判4次，摸排并报送舆情线索17条，处理网络舆情14次，回复市民各类诉求750余条,坚决守住守好重点工程建设宣传阵地，防范负面舆情。同时，全年共在新湖南、长沙晚报、飞梦雨花、看建雨花等新闻媒体发布各类信息130余篇，弘扬社会主义核心价值观，积极传递雨花公建正能量。

（四）坚持统筹兼顾提质增效，业务工作齐头并进

1、法治政府建设扎实推进。切实履行好党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，制定普法宣传计划，并将法治建设纳入中心组学习计划。用好法律顾问制度，规范开展重大决策合法性审查，依法政府信息公开，确保重大行政决策程序规范，全面推进依法行政。全年开展习近平谈治国理政、民法典等专题学习培训5次，深入联点社区和重点工程项目建设现场开展普法活动5次，组织全体在职在编干部顺利通过如法网学法考试。

2、安全生产保障有力。中心制定党政领导干部安全生产责任清单及安全生产管理实施方案，严格落实“一岗双责”及安全生产主体责任，定期召开安全生产专题会议，积极开展安全生产宣教活动。通过每月安全生产专项大检查，进一步落实文明施工和安全生产管理责任制，加大隐患排查治理。全年中心共开展安全生产检查20余次，出动安全生产检查人员90余人次，查处并整改安全生产隐患20余处，确保项目建设平安稳定。

3、蓝天保卫常抓不懈。严格落实蓝天保卫“八个百分百”“六控”“十禁”等相关要求，按照职责分工加强巡查，抓好日常监管，分管领导定期对在建项目进行扬尘污染治理专项检查，中心主任不定期抽查，重点加强了川河路、官寺冲路等在建项目渣土管理，对发现问题一律要求第一时间整改，切实保障蓝天保卫工作落到实处。

4、网格化工作持续深化。每月群众工作日，中心班子均牵头赴联点社区开展民意走访，全年共计召开4次社区民情恳谈会，收集关于怡美路下水井盖更换、汇达大厦电动充电桩建设等共7件群众“微”实事、“微”心愿，圆满完成党史学习长廊建设、两型环保主题公园建设廊、汇达大厦电动充电桩建设等民生实事建设。结合党建工作开展，中心党员分别4次进社区报道亮旗，协助社区做好安全生产、蓝天保卫、垃圾分类、法制宣传、走访慰问等工作。

六、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

无

七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

根据工作实际需求，加大加强预算管理，尽量做到预算合理，指标明确，支付进度均匀。