# 雨花区2022年度部门（单位）整体支出

# 绩效评价自评报告

# 部门(单位)名称    长沙市雨花区交通运输局

# 预算编码                   304001

# 报告日期： 2023  年  5 月  15 日

# 雨花区财政局（制）

附件1

# 部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 35.5过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 3 |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

n

附件2

# 部门整体支出绩效评价基础数据表

# 填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 24 | 45.8% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 10.4 | 12.88 | 10.05 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 10.4 | 11.88 | 10.05 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 10.4 | 0 | 10.05 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 1 | 0 |
| 项目支出： | 11757.45 | 13149.92 | 8885.67 |
| 1、业务工作专项 | 11757.45 | 13149.92 | 8885.67 |
| 2、运行维护专项 | 0 . | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 96.6 | 115.62 | 98.44 |
| 其中：办公经费 | 14.9 | 35.56 | 25.5 |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | 1 | 0 |
| 会议费、培训费 | 0 | 2 | 0.06 |
| 政府采购金额 | —— | 222.24 | 193.20 |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件3

# 长沙市雨花区交通运输局

# 2022年度整体支出绩效报告

一、部门概况

# （一）部门基本情况

雨花区交通运输局（以下简称区交运局）系长沙市雨花区人民政府直属事业单位。根据雨花区人民政府办公室关于印发《长沙市雨花区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》，区交运局主要职责有：宣传、贯彻、执行国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策；负责审核、呈报区属企、事业单位及个人从事道路客货运输、搬运装卸、运输服务、三类汽车维修业经营者的开业、停(歇)业申请及年度资质审验，报上级交通运输管理部门审批后，核发有关的运输经营证件；按规定建立各类基础台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作；负责做好交通运输市场调查研究工作，掌握和提供交通运输经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据；负责维护交通运输市场秩序，加强交通运输市场管理，保护合法经营，依法查处运输违法行为;负责全区交通运输行业安全监管工作；按照条块结合，以块为主，依靠属地，强化运输管理的原则，配合市交通运输局有关部门负责辖区内客、货运站、场的管理；按照国家标准和有关要求，协助市公路主管部门对辖区内的县、乡、村公路进行改造和养护；根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作；负责全区公路、水路"三乱"治理工作。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

区交运局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科（行政审批和政务服务科）。

区交运局是全额拨款的行政单位。2022年底区交运局共有编制人数11人，实有人数24人；离退休人员13人（离休人员1人，退休人员12人）；政府雇员19人。

# 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度基本支出决算数1042.88万元，占支出总额10.5%；主要包含2022年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。

项目支出决算数8885.67万元，占总支出的89.5%。主要支出方向为蓝天保卫战专项、春运公交专项、安全经费专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、行政审批专项、新冠肺炎防控专项、卸载场地租赁专项、禁毒专项、农村公路建设专项经费、农村公路养护专项经费、其他公路水路专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出决算数1042.88万元，占支出总额10.5%；主要包含2022年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。

其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数11.88万元，决算数10.06万元；公务接待支出预算数1万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元；经费支出主要为执法公务车运行费用，无出国出境与公务接待费用支出。

（二）专项支出

## 1、专项资金

项目支出决算数8885.68万元，占总支出的89.5%。主要包括区财政下拨的：雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、蓝天保卫战专项、春运公交专项、安全经费专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、行政审批专项、新冠肺炎防控专项、卸载场地租赁专项、禁毒专项、农村公路建设专项经费、农村公路养护专项经费、其他公路水路专项经费等。

## 专项资金实际使用情况分析。

（1）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为786.02万元，支出主要用于高速路口疫情防控。

（2）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，支出主要用于高速路口疫情防控。

（3）、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2901.52万元，支出主要用于农村道路建设。

（4）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为600万元，支出主要用于高速路口疫情防控。

（5）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.33万元，支出主要用于公路养护项目。

（6）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为33万元，支出决算为20.34万元，主要用于安全生产专项支出、蓝天保卫战专项、新冠肺炎防控专项、禁毒专项等。

（7）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为405.65万元，支出决算为251.55万元，支出主要用于治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、行政审批专项、卸载场地租赁专项等。

（8）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1235.74万元，支出主要用于公路建设及公路养护项目。

（9）、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出主要用于铁路安全环境整治。

（10）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为561万元，支出主要用于团头互通项目。

（11）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2444.10万元，支出主要用于2020年城市交通发展奖励资金（出租车油价补贴部分）、2021年度城市交通发展奖励资金（出租车费改税补贴）。

（12）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，支出主要用于非税返还。

## 3、专项资金管理情况分析

积极落实专项资金管理制度，严格进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

科学布局项目建设：一是契合需求科学谋划。结合雨花区实际需要，通过积极协调对接，已完成G107在雨花区路线走向优化调整，相关国土空间规划申报已得到自然资源部批准；同时联合绿心中央公园建设指挥部同期谋划绿心中央公园三环旅游路提质改造项目，目前区政府已同意项目方案。二是严密部署稳步推进。区中小学、幼儿园周边道路安全隐患整治项目已实现完工；农村公路“双投模式”硬化项目（第四期）、太平大道新村公路项目、S104连接线（跳宋线）道路提质改造项目等3个项目正在有序推进，计划年底完成主体建设；万家丽南收站南侧出入口迁建工程项目用地规划调整工作完成，积极办理工可批复。三是密切结合共同实施。目前年度乡村振兴农村公路提质改造项目市计划、市级安保计划均已纳入雨花区双投三、四期、安保六期等项目一并实施；2022年日常养护计划里程共涉及356.825公里，已纳入交通安全服务（公路养护）项目中实施；养护工程计划里程共计45.444公里，已纳入雨花区太平大道项目、跳宋线项目及精细化提升项目中实施。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

全面压实日常监管：一是持续开展物流行业整治。2022年累计出动检查人员2364人次，检查物流门店11051家次，处置违规运输危险货物7起，涉及“三合一”门店已全部进行彻底整治。二是常态化开展公路隐患巡查。开展公路日常及专项巡查23次，累计对辖区86条公路进行日常及专项巡查，现场核查后确定隐患点151处，皆已列入安防七期项目整治；市顽办交办隐患点32处均按照时间节点要求内整改并销号。三是强力开展超限超载治理。开展联合执法行动15次，查处超限超载车辆118台，非现场执法查处超限超载车辆8台，卸载货物2252余吨，责令改正、处罚运输企业10家次；组织召开辖区道路交通运输企业（个体）交通违法警示约谈会11次，召开多次严重超限超载运输企业开展约谈会6次。

常抓不懈行业安全：一是强化行业主体管控。对符合考核资质的49家机动车维修企业、101家道路货物运输企业进行严格考评；对辖区内企业开展安全生产检查工作，检查危货运输企业35家次、普通货物运输企业检查150家次、客运企业40家次、机动车维修企业85家次，并对110家企业进行行政许可事前监督检查，并对所存在的风险隐患督促整改。二是推进仓储物流整治。牵头抓总全区仓储物流场所安全整治工作，制定《关于紧急开展仓储物流场所安全整治行动工作方案》，并分三个阶段科学推进。通过与相关职能单位、街镇配合，共排查出各类隐患场所182处。截至目前，全区在用仓储场所366处（以承租方数量为准），已整改完成85处，128处正在组织整改，拆除倒地29处，涉及面积94900㎡。三是抓牢铁路沿线安全环境整治。2022年共计接受下达铁路沿线安全环境隐患整治点位5处，公铁并行既有防护设施移交任务7处，公铁并行新建防护设施任务2处，目前皆已完成验收销号和整改。联合有关部门、属地开展实地踏勘，就有关问题召开工作调度会12次，不断完善工作闭环，确保隐患整改到位。

全力保障民生服务：一是严格抓牢疫情防控。在严格落实汽车站、交通运输企业疫情防控监管责任的基础上，通过协调龙骧旅运公司车辆，圆满完成雅礼中学密接师生转运任务，并迅速组织百余人的值守队伍，派驻检测人员、救护车前往高速出口支援一线，按照“三班倒”模式24小时不间断开展疫情防控工作，截至11月，查验来长车辆914.67万台次，查验来长人员1095.6万人次。二是持续优化出行环境。聚焦群众需求，积极协调市、区相关单位，开展建制村公交“村村通”工作，并对5条线路及站点进行调整、优化；开通C2路农村公交线路，实现雨花区公交全覆盖。三是全面提升政务服务。科学简化程序，最大限度压缩民营企业办事时限，完成机动车维修经营备案登记88家，办理普货车辆异地年审1908辆、货运道路运输证换证458本、业户电子证照激活967份。

四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。

区交通运输局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置、处置都严格履行审批手续和程序。通过资产管理信息系统全面及时地记录资产的情况，提高了资产使用效率。

五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。

2022年，区交通运输局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

# 经济性评价

整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

# 、效率性评价

本年度各项工作、专项完成进度正常。

# 、有效性评价

2022年以来，雨花区交通运输局紧紧围绕区委、区政府决策部署，锚定“立足中部领先 迈向全国十强”的奋斗目标，在市交通运输局的正确指导下，不断完善综合交通运输体系，着力提升道路运输服务水平，行业治理体系和治理能力现代化水平进一步提升。

六、存在的主要问题

一是预算编制有待全覆盖，比如公路建设等，部门预算中已包含，但均被列入财政大预算，部门预算未能列入。

二是职能变动导致的预算执行有偏差，预算执行过程中，预算编制与实际支出有的存在一定偏差。

七、改进措施和有关建议

1、改革尽快完成，职能相对稳定，预算不留空白，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，继续严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核。

3、自觉杜绝无预算开支现象，进一步加强经费支出管理，最大限度地发挥财政资金的使用效能。