雨花区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    长沙市雨花区城市人居环境局

预算编码                 306001

报告日期：2023年5月8日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 0 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 19 | 90.48% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0.8 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0.8 | 0 |
| 项目支出： | 6405.42 | 24449.67 | 13981.24 |
| 1、业务工作专项 | 6405.42 | 24449.67 | 13981.24 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 60.17 | 73.86 | 69.19 |
| 其中：办公经费 | 16.03 | 17.1 | 8.95 |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费、培训费 | 0.82 | 0 | 0.54 |
| 政府采购金额 | —— | 250.39 | 53.71 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 25104.86 | 14562.64 |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 精简开支，杜绝浪费 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置及人员情况

长沙市雨花区城市人居环境局内设机构5个，分别为：办公室、历史文化名城保护管理科（人居环境奖创建科）、项目管理科、棚户区和城中村改造管理科、老旧小区危改管理科。纳入区城市人居环境局部门预算管理的二级机构有长沙市雨花区棚户区改造事务中心。区城市人居环境局机关及区棚户区改造事务中心共有行政编制7名，事业编制14名。实有在职在编干部职工19人，青年科技人才1人，雇员5人。

2.部门职能职责

（1）贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境（包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护，城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市人居环境规范性文件草案，经批准后组织实施。

（2）根据市城市人居环境总体发展战略，拟订区城市人居环境中长期规划和年度实施计划，并牵头组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，参与经批准的城市更新专项规划组织实施；负责管理全区城市人居环境有关工作。

（3）负责历史文化名城保护、历史街区和近现代建筑（历史建筑）的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，参与经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；参与历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作；参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。

（4）统筹协调和管理全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放等工作。

（5）统筹协调和管理全区城中村改造工作，负责全区城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核等工作。

（6）统筹协调和管理全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全区老旧小区、建筑微改造计划编制、立项和监督实施工作。

（7）统筹协调和管理全区危旧房改造工作，负责全区危旧房改造项目立项、项目建设和项目补助工作，参与验收评审。

（8）负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（9）综合牵头统筹协调全区“一圈两场三道”工作。

（10）负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集等工作，负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

（11）负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

3.重点工作计划

2022年，区城市人居环境局将紧紧围绕“立足中部领先、迈向全国十强”的奋斗目标，紧扣落实“三升三降”工作要求，聚焦主题主线，服务中心大局，真抓实干，勇毅前行，推动城市人居环境各项工作落到实处、走在前列。

紧贴群众关切，聚力办好民生实事。一是城市更新工作。聘请第三方专业机构重点对左家塘、侯家塘、东塘、砂子塘、井湾子、圭塘、高桥、洞井等8个街道开展城市更新可行性研究，就城市更新片区、单元、项目进行可行性分析，提出切实可行的改造方案，生成一批成熟的城市更新项目。二是老旧小区改造工作。2022年计划实施改造老旧小区54个，共涉及房屋407栋、居民15058户、总建筑面积约112.87万平方米，预估总投资2.8亿元。采取连片改造方式，结合完整居住社区、绿色社区、智慧社区创建，重点打造金科园、中南院等2个市级示范项目，统筹推进阿弥岭、狮子山等重点片区功能完善、品质提升、服务优化。三是街区微改造工作。坚持以城市体检工作为基础，聚焦老旧小区周边、农贸市场周边等重点区域，推进梓园路十五中宿舍小区周边、火焰社区周边、新星小区农贸市场周边、红星农贸市场周边微改造项目，预计改造面积6700平米、投资额520万元，进一步优化区域功能、提升人居环境、激发城市活力，用绣花功夫打造街区品质的新标杆。四是停车场建设工作。2022年计划完成30余个停车场，约2万个停车泊位的建设任务，两年内解决10个停车堵点难点问题。

围绕发展大局，全力攻坚项目建设。一是棚户区改造工作。2022年，计划完成棚户区改造省任务计划350户（含城中村改造50户），争取发行安居工程专项债，助推东升家园项目建设；基本完成市级统筹棚改项目扫尾，全力推进成本结算、开工建设等任务的完成,加快棚改土地出让，尽快回笼棚改资金；协调推进湖南省建工集团、省体育学院家属区等社会化棚改项目。二是城中村改造工作。2022年计划新增2-4个村纳入市级城中村改造范围，全力推进城中村拆迁安置，对2022年底到期验收的村，加强协调、指导、督促，按要求完成整村改造验收任务。结合红星、高铁、雅塘片区开发，加快三大片区城改村的拆迁安置建设。三是城区危房改造工作。积极推进危旧房改造与棚户区改造、老旧小区改造相结合，争取上级政策和资金支持，重点推进正圆小区16栋、金科园小区3栋、砂子塘社区2栋、长重社区5栋等危房改造。四是铁路沿线环境提升工作。2022年全面完成铁路沿线人居环境提升工作，计划在6月底前完成所有项目验收和结算工作。

注重创新创业，着力推动工作提效。一是强化党建引领。局党组坚持以政治建设为统领，抓党务工作强基础，抓党员示范树标杆，抓党建赋能促发展，支部依托“党建+”工作模式，不断推进党建工作与中心工作的深度融合、相互促进，全面提升党支部组织力、凝聚力、战斗力，切实将党建工作“软实力”转化为促进雨花人居环境工作高质量发展的“硬支撑”。二是理顺体制机制。建立完善权责一致、执行顺畅、监督有力的行政管理体制和运行机制，深化政务服务。三是深化作风建设。大力倡树干事创业导向，激励党员干部争当有追求、有担当、有作为、有底线干部，持续营造学的氛围、严的氛围、干的氛围，在推进工作中改进作风，以干部作风建设的新成效推动人居环境工作的大发展，为奋力建设全国一流现代化强区贡献更大力量。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

2022年决算支出合计14562.64万元，其中基本支出581.4万元（含人员支出512.21万元、公用经费支出69.19万元），项目支出13981.24万元。基本支出用于保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出主要为业务工作专项，主要用于老旧小区改造、棚户区改造、街区微改造、危房改造、城市更新、城市体检、铁路沿线人居环境提升等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年初基本支出预算数为608.7万元，全年基本支出决算数为581.4万元，较年初预算减少27.3万元。基本支出中“三公”经费支出年初预算0.8万元，全部为公务接待费，决算支出0元，全年未发生“三公”经费支出。基本支出用于保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。资金管理方面采取先报计划，单位领导审定后才能予以支出，做到厉行节约，杜约浪费，使资金最大限度地发挥作用。尤其是“三公”经费严格按照中央八项规定控制招待范围、人数及标准，不允许超预算。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实情况

2022年我局项目支出（含上级资金）13981.24万元，根据专项工作开展的需要分批拨付，年内全部安排到位，到位率100%。2022年项目支出主要为业务工作专项，主要用于老旧小区改造、棚户区改造、街区微改造、危房改造、城市更新、城市体检、铁路沿线人居环境提升等。

2.专项资金实际使用情况

2022年项目支出决算数13981.24万元，其中：城乡社区支出7258.33万元、住房保障支出6722.91万元。

3.项目资金管理情况

# 为保障专项资金安全、高效运行，发挥专项资金使用效益，我局专项资金管理按照“收入有预算、支出有计划、审批有程序”的原则进行，严格规范资金管理，保证专项资金专款专用。专项资金使用均严格按照支出报销程序进行审批，做到了无虚列套取，无截留、挤占、挪用，无开支超预算或超标准等情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

2022年我局项目招标均严格执行相关规定要求，采取由局党组会议和局长办公会议研究自行确定承包人、公开招标、区财评委托等方式。全部按计划及相关政策制度执行，未发生违规调整情况。

（二）专项管理情况

我局专项均严格按照相关规定进行管理，无违规情况。施工改造项目按照市区相关要求，组织专业技术力量，开展现状调查及居民意见征求工作，对每个项目逐一制定改造方案并进行专家审核。同时，项目纳入全区工程质量安全监管体系，由区住建局明确专人对改造施工进行全过程监管。严格落实建设主体安全责任，加强施工现场安全监理，明确项目现场代表负责制，选派具有相应资格的监理人员进驻项目现场，对发现的质量、安全隐患及时督促整改。未发生群众信访投诉、审计发现、媒体曝光的微改造项目存在工程质量安全问题。

四、资产管理情况

截至2022年12月31日，单位固定资产账面价值45.04万元，较上年减少了1.62万元，减少了3.47%，主要是因为计提折旧。2022年未发生资产处置，年末固定资产中无土地、无形资产、房屋、车辆、50万元以上通用设备、100万元以上专用设备等，全部固定资产均为自用资产，无出租出借、对外投资等情况。

五、部门整体支出绩效情况

2022年度雨花区城市人居环境局整体支出绩效目标已经完成，总体评价为优。具体如下：

经济性：项目在实施过程中，严格控制费用支出。

效率性：第一，城市更新工作稳步实施。一是城市更新项目有序推进。湖橡周边小区城市更新单元全年完成投资5.50亿，完成率100%，A地块私房269户实现98.1%签约，96.7%腾房。B-1地块做好发布三公告前期准备。湖橡老旧小区改造除8栋筒子楼以外，其余18栋房屋改造施工全部完成。红星片区天华更新单元全年完成投资13.89亿，完成率105.2%，B8、B12地块启动商品房建设，并基本完成天华回迁安置房建设。天华路、湘华路项目完成预验收。红星片区圭塘河植物园更新单元全年完成投资2.04亿，完成率102%。雅塘片区城市更新（旧城改建）项目全年完成投资1.17亿，完成率156%，超额完成年度工作任务。二是更新底数更加明晰。上半年在全市率先采取委托第三方专业机构，对左家塘等8个街道潜在城市更新项目进行可行性研究，形成了雨花区城市更新潜力分析成果。跟进指导了洞井街道新城社区高标准推进“省级绿色完整居住社区”示范项目创建工作；完成11个社区15分钟“生活圈”申报创建绿色完整居住社区工作，超额完成考核任务。三是更新潜力转化加快。制作了《雨花区城市更新项目推介手册》，博创电工、三湘家园、中部（长沙）工程技术创新智谷等城市更新项目已完成项目城市体检，将按照成熟一个、审批一个的原则，有序推进项目实施。

第二，老旧小区危改管理工作可圈可点。2022年，雨花区对长铁、狮子山等54个小区实施城镇老旧小区改造，共涉及居民15090户、房屋407栋、总建筑面积约113.7万平方米。9月底，所有涉改小区全部开工建设，实现年度开工目标任务。全年完成项目总投资额63%，完成省、市要求的投资额达到60%以上的目标任务。2022年共完成危房改造21栋，其中采取征收拆除的17栋，采取维修加固的1栋，采取爆破拆除的3栋，顺利完成年度考核任务。

第三，棚户区和城中村改造工作扫尾清零。2022年完成棚改省任务450户，完成率100%。市级统筹棚改项目中，29个市财评总结算任务全部完成市财评进窗送审；基本完成市级统筹棚改项目扫尾清零。 2个社会化棚改项目正在实施，1个社会化棚改项目已完成棚改立项。全年共完成17个项目的棚改安置补贴资金结算，下拨国有土地棚改项目选择货币补偿奖励资金3745万元；下拨中央、省级保障性安居工程补助资金488.03万元；指导和支持区城投公司申报东升家园农民安置房项目棚改专项债2笔，发行专项债券共5亿元。2022年完成平阳村城中村改造验收，已向市政府上报新增同升、月塘、川河、潭阳4个村纳入城中村改造范围；已申报洞井村、高升村、高桥村、大桥村共4个村纳入农安房二次改造试点。

第四，静态交通管理工作彰显成效。今年共完成32个停车场建设，完成率106.67%；完成24360个停车泊位建设，完成率111.74%。今年市对区绩效考核为完成5个停车难重点区域治理任务，其中南雅中学、仁和医院周边、雨花区政府及周边路段、新丰路周边和长郡雨外附属第一小学及鄱阳经适房小区周边共5个停车难治理项目均已完成。我区今年须完成291个中心城区公共停车场接入“易停车”智慧平台，全年实际完成356个停车场接入智慧平台，接入率122.34%，超额完成市对区绩效考核任务。

第五，铁路沿线人居环境提升工作全面完成。已完成全区38处铁路沿线人居环境提升项目建设，完成率100%。

有效性：项目实施后，发挥了财政资金的作用，推进了城市人居环境各项工作，取得了良好的工作成效。

可持续性：后续将做到一是对已完工项目，做好竣工验收，督促施工单位加快结算送审；二是对未完工项目，督促施工单位加快施工扫尾，确保项目进度、质量和安全。三是及时总结项目实施中的好做法，强化改造效果。

六、存在的主要问题

无

七、改进措施和有关建议

无